Единый план-график проведения работ и мероприятий в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Мероприятия, работы** | Дата, период | Инициатор | Наименование водного пути, участок |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 |
| **АПРЕЛЬ (закрытие участка акватории для движения судов)** | | | | |
| 1 | Окраска металлоконструкций пролетных строений моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Екатерингофский мост |
| 2 | Ремонт балок пролетного строения | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост Шаумяна |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Доковый мост |
| 4 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Камышинский мост |
| 5 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Б.Горской  ул. В Горской через Горский ручей |
| 6 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда  в пос. Александровская через ручей |
| 7 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок  от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км |
| 8 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | р. Глухарка участок от Лахтинского разлива  протяженностью 1,01 км |
| 9 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | Восточный канал Юнтоловской дачи,  участок на 100 метров  юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км |
| 10 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | Муринский ручей,  участок от пр. Руставели  до гражданского пр. |
| 11 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | Кронверкский канал  г. Кронштадт - участок  от Цитадельского шоссе  до д.12 Кронштадтской ул. |
| 12 | Санкт-Петербургский гребной марафон | 21 | КФКиС | Каменный остров,  р. Крестовка, р.Б. Невка,  р.М. Невка |
| 13 | Соревнование по гребному спорту  «Мемориал Н.Баленкова» | 28 | КФКиС | р.М. Невка |
| **АПРЕЛЬ (ограничение с возможностью движения судов)** | | | | |
| 1 | Восстановление грунтонепроницаемости стенки набережной, очистка гранита, расшивка швов | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Смольная набережная |
| 2 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова, напротив  д.152 левый берег |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | 1-й Инженерный мост |
| 4 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | 1-й Елагин мост через  р. Ср. Невку  (до 4 квартала 2020 года) |
| 5 | Перекладка гранитных элементов карнизного камня, тротуаров, стенки, окраска перильных ограждений, очистка, расшивка швов. | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки,  от Ломоносова моста  до Лештукова моста (правый берег) |
| 6 | Окраска перил, очистка облицовки, расшивка швов. | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная канала Грибоедова,  от Казанского моста  до Кокушкина моста  (оба берега) |
| 7 | Ремонт, очистка, окраска металлоконструкций | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Пеньковый мост (г. Кронштадт) через Обводный канал |
| 8 | Ремонт металлоконструкций пролетных строений | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Семеновский мост |
| 9 | Ремонт гранитных элементов карниза моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Смоленский мост |
| 10 | Установка гранитных плит тротуаров, очистка и расшивка швов гранитных элементов стенки, устройство водоотвода | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная реки Смоленки  от моста Кораблестроителей до Наличного моста |
| 11 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова,  от д.131  до Могилевского моста, правый берег (до 4 квартала 2020 года) |
| 12\* | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Сенной мост  (до 7 рабочих дней) (?) |
| 13\* | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Банковский мост (до 3-х рабочих дней) |
| 14 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Заповедной  ул. через реку Каменку |
| 15 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Стенки набережной реки Ждановки у дома 7 |
| 16 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 17 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 18 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 19 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки от д.199  до Мало - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 20 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 21 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| **МАЙ (закрытие участка акватории для движения судов)** | | | | |
| 1 | Окраска металлоконструкций пролетных строений моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Екатерингофский мост |
| 2 | Ремонт балок пролетного строения | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост Шаумяна |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Зеленый мост через  р. Мойку  (до 4 квартала 2021г.) |
| 4 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Доковый мост |
| 5 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Камышинский мост |
| 6 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Б.Горской  ул. В Горской через Горский ручей |
| 7 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда  в пос. Александровская через ручей |
| 8 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок  от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км |
| 9 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | р. Глухарка участок от Лахтинского разлива  протяженностью 1,01 км |
| 10 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | Восточный канал Юнтоловской дачи,  участок на 100 метров  юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км |
| 11 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | Муринский ручей, участок от пр. Руставели  до гражданского пр. |
| 12 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | Кронверкский канал  г. Кронштадт - участок  от Цитадельского шоссе  до д.12 Кронштадтской ул. |
| 13 | Регата студенческой гребной лиги «Кубок Сестрорецка» | 07 | КФКиС | оз. Сестрорецкий разлив |
| 14 | Регата студенческой гребной лиги «Кубок Фонтанки» | 11 | КФКиС | р. Фонтанка |
| 15 | Открытый традиционный фестиваль по гребным видам спорта «золотые весла Санкт-Петербурга» | 11-12 | КФКиС | Каменный остров, Кронверкский пролив |
| **МАЙ (ограничение с возможностью движения судов)** | | | | |
| 1 | Восстановление грунтонепроницаемости стенки набережной, очистка гранита, расшивка швов | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Смольная набережная |
| 2 | Капитальный ремонт набережной | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова, напротив  д.152 левый берег |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | 1-й Инженерный мост |
| 4 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | 1-й Елагин мост через  р. Ср. Невку  (до 4 квартала 2020 года) |
| 5 | Перекладка гранитных элементов карнизного камня, тротуаров, стенки, окраска перильных ограждений, очистка, расшивка швов. | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки,  от Ломоносова моста  до Лештукова моста (правый берег) |
| 6 | Окраска перил, очистка облицовки, расшивка швов. | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная канала Грибоедова,  от Казанского моста  до Кокушкина моста  (оба берега) |
| 7 | Ремонт, очистка, окраска металлоконструкций | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Пеньковый мост (г. Кронштадт) через Обводный канал |
| 8 | Ремонт металлоконструкций пролетных строений | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Семеновский мост |
| 9 | Ремонт гранитных элементов карниза моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Смоленский мост |
| 10 | Установка гранитных плит тротуаров, очистка и расшивка швов гранитных элементов стенки, устройство водоотвода | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная реки Смоленки  от моста Кораблестроителей до Наличного моста |
| 11 | Капитальный ремонт набережной | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова,  от д.131  до Могилевского моста, правый берег (до 4 квартала 2020 года) |
| 12\* | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Сенной мост  (до 7 рабочих дней) (?) |
| 13\* | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Банковский мост  (до 3-х рабочих дней) |
| 14 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Заповедной ул. через реку Каменку |
| 15 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Стенки набережной реки Ждановки у дома 7 |
| 16 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 17 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 18 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 19 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки от д.199  до Мало - Калинкина моста, правый берег (до 4 квартала 2020 года) |
| 20 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 21 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 22 | Этап международной серии регат «Sailing Champions League» | 01-31 | КФКиС | Акватория реки Невы у Петропавловской крепости |
| 23 | Всероссийские соревнования по водно-моторному спору в классе «мотолодка с надувными бортами – скоростное маневрирование  («Д», 1-5 класс)», мотолодка  с надувными бортами – слалом («Д», 1-5 класс)» | 15-20 | КФКиС | Акватория реки Малой Невки прилегающая к Лопухинскому саду  (Санкт-Петербург,  ул. Академика Павлова, д.11) |
| 24 | Первенство Санкт-Петербурга по водно-моторному спорту в классе «Формула будущего» «мотолодка  с надувными бортами-скоростное маневрирование («Д», 1-5 класс)», мотолодка с надувными  бортами-слалом («Д», 1-5 класс)» | 16-19 | КФКиС | Акватория реки Малой Невки прилегающая к Лопухинскому саду (г.Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.11) |
| 25 | Чемпионат России по водно-моторному спорту PR1, PR2, PR3, PR4 | 24-26 | КФКиС | Акватория реки Невы, прилегающая к яхт-клубу «Восточный»  (Санкт-Петербург Рыбацкий проспект, д.10) |
| **ИЮНЬ (закрытие участка акватории для движения судов)** | | | | |
| 1 | Окраска металлоконструкций пролетных строений моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Екатерингофский мост |
| 2 | Ремонт балок пролетного строения | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост Шаумяна |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Зеленый мост через  р. Мойку  (до 4 квартала 2021г.) |
| 4 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Доковый мост |
| 5 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Камышинский мост |
| 6 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Б.Горской  ул. В Горской через Горский ручей |
| 7 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда  в пос. Александровская через ручей |
| 8 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок  от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км |
| 9 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | р. Глухарка участок от Лахтинского разлива  протяженностью 1,01 км |
| 10 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | Восточный канал Юнтоловской дачи,  участок на 100 метров  юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км |
| 11 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | Муринский ручей,  участок от пр. Руставели  до гражданского пр. |
| 12 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | Кронверкский канал  г. Кронштадт - участок  от Цитадельского шоссе  до д.12 Кронштадтской ул. |
| 13 | Соревнования по гребному спорту Регата Юрия Тюкалова» | 08-09 | КФКиС | р.М. Невка |
| 14 | Праздник выпускников «Алые паруса» | 22-24 | Правительство СПб | р. Фонтанка,  Зимняя канавка |
| **ИЮНЬ (ограничение с возможностью движения судов)** | | | | |
| 1 | Восстановление грунтонепроницаемости стенки набережной, очистка гранита, расшивка швов | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Смольная набережная |
| 2 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова, напротив  д.152 левый берег |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | 1-й Инженерный мост |
| 4 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | 1-й Елагин мост через  р. Ср. Невку  (до 4 квартала 2020 года) |
| 5 | Перекладка гранитных элементов карнизного камня, тротуаров, стенки, окраска перильных ограждений, очистка, расшивка швов. | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки,  от Ломоносова моста  до Лештукова моста (правый берег) |
| 6 | Окраска перил, очистка облицовки, расшивка швов. | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная канала Грибоедова,  от Казанского моста  до Кокушкина моста  (оба берега) |
| 7 | Ремонт, очистка, окраска металлоконструкций | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Пеньковый мост (г. Кронштадт) через Обводный канал |
| 8 | Ремонт металлоконструкций пролетных строений | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Семеновский мост |
| 9 | Ремонт гранитных элементов карниза моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Смоленский мост |
| 10 | Установка гранитных плит тротуаров, очистка и расшивка швов гранитных элементов стенки, устройство водоотвода | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная реки Смоленки  от моста Кораблестроителей до Наличного моста |
| 11 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова,  от д.131  до Могилевского моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 12\* | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Сенной мост  (до 7 рабочих дней) (?) |
| 13\* | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Банковский мост  (до 3-х рабочих дней) |
| 14 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Заповедной ул. через реку Каменку |
| 15 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Стенки набережной реки Ждановки у дома 7 |
| 16 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 17 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 18 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 19 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки от д.199  до Мало - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 20 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 21 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 22 | Этап международной серии регат «Sailing Champions League» | 01-30 | КФКиС | Акватория реки Невы  у Петропавловской крепости |
| 23 | Соревнования по водно-моторному спорту в классе «Формула будущего» «мотолодка  с надувными бортами – скоростное маневрирование (1-5 класс)», «мотолодка с надувными бортами слалом (1-5 класс)», Кубок «Белых ночей» | 01-30 | КФКиС | Акватория реки Малой Невки прилегающей  к Лопухинскому саду  (г. Санкт-Петербург,  ул. Академика Павлова, д.11) |
| 24 | Первенство России по  водно-моторному спорту в классе «Формула будущего» «мотолодка  с надувными бортами-скоростное маневрирование («Д», 1-5 класс», «мотолодка с надувными  бортами-слалом («Д», 1-5 класс)) | 11-16 | КФКиС | Акватория реки Невы, прилегающая к яхт-клубу «Восточный»  (Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект, д.10) |
| **ИЮЛЬ (закрытие участка акватории для движения судов)** | | | | |
| 1 | Окраска металлоконструкций пролетных строений моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Екатерингофский мост |
| 2 | Ремонт балок пролетного строения | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост Шаумяна |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Зеленый мост через  р. Мойку  (до 4 квартала 2020г.) |
| 4 | Ремонт балок пролетного строения, окраска промежуточных опор | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Поселковый мост |
| 5 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Камышинский мост |
| 6 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Б.Горской  ул. В Горской через Горский ручей |
| 7 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда  в пос. Александровская через ручей |
| 8 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Доковый мост |
| 9 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок  от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км |
| 10 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | р. Глухарка участок от Лахтинского разлива  протяженностью 1,01 км |
| 11 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | Восточный канал Юнтоловской дачи,  участок на 100 метров  юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км |
| 12 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | Муринский ручей,  участок от пр. Руставели  до гражданского пр. |
| 13 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | Кронверкский канал  г. Кронштадт - участок  от Цитадельского шоссе  до д.12 Кронштадтской ул. |
| 14 | Главный военно-морской парад | 16-29 | КВЗПБ | р. Фонтанка,  Зимняя канавка |
| **ИЮЛЬ (ограничение с возможностью движения судов)** | | | | |
| 1 | Восстановление грунтонепроницаемости стенки набережной, очистка гранита, расшивка швов | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Смольная набережная |
| 2 | Капитальный ремонт набережной | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова, напротив  д.152 левый берег |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | 1-й Инженерный мост |
| 4 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | 1-й Елагин мост через  р. Ср. Невку  (до 4 квартала 2020 года) |
| 5 | Перекладка гранитных элементов карнизного камня, тротуаров, стенки, окраска перильных ограждений, очистка, расшивка швов. | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки,  от Ломоносова моста  до Лештукова моста (правый берег) |
| 6 | Окраска перил, очистка облицовки, расшивка швов. | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная канала Грибоедова,  от Казанского моста  до Кокушкина моста  (оба берега) |
| 7 | Ремонт, очистка, окраска металлоконструкций | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Пеньковый мост  (г. Кронштадт) через Обводный канал |
| 8 | Ремонт металлоконструкций пролетных строений | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Семеновский мост |
| 9 | Ремонт гранитных элементов карниза моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Смоленский мост |
| 10 | Установка гранитных плит тротуаров, очистка и расшивка швов гранитных элементов стенки, устройство водоотвода | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная реки Смоленки  от моста Кораблестроителей до Наличного моста |
| 11 | Капитальный ремонт набережной | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова,  от д.131  до Могилевского моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 12\* | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Сенной мост  (до 7 рабочих дней) (?) |
| 13\* | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Банковский мост  (до 3-х рабочих дней) |
| 14 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Заповедной ул. через реку Каменку |
| 15 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Стенки набережной реки Ждановки у дома 7 |
| 16 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 17 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 18 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 19 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки от д.199  до Мало - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 20 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 21 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 22 | Этап международной серии регат «Sailing Champions League» | 01-31 | КФКиС | Акватория реки Невы у Петропавловской крепости |
| 23 | Соревнования, посвященные Дню военно-морского флота, по  водно-моторному спорту в классе «Формула будущего», «мотолодка  с надувными бортами - скоростное маневрирование (1-5 класс)», мотолодка с надувными бортами – слалом (1-5 класс)» | 01-31 | КФКиС | Акватория реки Малой Невки, прилегающая  к Лопухинскому саду  (г. Санкт-Петербург,  ул. Академика Павлова д.11) |
| 24 | «Балтийская яхтенная неделя» |  | КРТ | дата и место уточняется |
| 25 | «Санкт-Петербургский речной карнавал» | 7 | КРТ | место уточняется  р. Фонтанка, Крюков канал, канал Грибоедова р. Мойка |
| **АВГУСТ (закрытие участка акватории для движения судов)** | | | | |
| 1 | Окраска металлоконструкций пролетных строений моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Екатерингофский мост |
| 2 | Ремонт балок пролетного строения | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост Шаумяна |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Зеленый мост через  р. Мойку  (до 4 квартала 2020г.) |
| 4 | Ремонт балок пролетного строения, окраска промежуточных опор | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Поселковый мост |
| 5 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Камышинский мост |
| 6 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Б.Горской  ул. В Горской через Горский ручей |
| 7 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда  в пос. Александровская через ручей |
| 8 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Доковый мост |
| 9 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок  от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км |
| 10 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | р. Глухарка участок от Лахтинского разлива  протяженностью 1,01 км |
| 11 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | Восточный канал Юнтоловской дачи,  участок на 100 метров  юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км |
| 12 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | Муринский ручей,  участок от пр. Руставели  до гражданского пр. |
| 13 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | Кронверкский канал  г. Кронштадт - участок  от Цитадельского шоссе  до д.12 Кронштадтской ул. |
| **АВГУСТ (ограничение с возможностью движения судов)** | | | | |
| 1 | Восстановление грунтонепроницаемости стенки набережной, очистка гранита, расшивка швов | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Смольная набережная |
| 2 | Капитальный ремонт набережной | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова, напротив  д.152 левый берег |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | 1-й Инженерный мост |
| 4 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | 1-й Елагин мост через  р. Ср. Невку  (до 4 квартала 2020 года) |
| 5 | Перекладка гранитных элементов карнизного камня, тротуаров, стенки, окраска перильных ограждений, очистка, расшивка швов. | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки,  от Ломоносова моста  до Лештукова моста (правый берег) |
| 6 | Окраска перил, очистка облицовки, расшивка швов. | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная канала Грибоедова,  от Казанского моста  до Кокушкина моста  (оба берега) |
| 7 | Ремонт, очистка, окраска металлоконструкций | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Пеньковый мост (г. Кронштадт) через Обводный канал |
| 8 | Ремонт металлоконструкций пролетных строений | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Семеновский мост |
| 9 | Ремонт гранитных элементов карниза моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Смоленский мост |
| 10 | Установка гранитных плит тротуаров, очистка и расшивка швов гранитных элементов стенки, устройство водоотвода | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная реки Смоленки  от моста Кораблестроителей до Наличного моста |
| 11 | Капитальный ремонт набережной | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова,  от д.131  до Могилевского моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 12\* | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Сенной мост  (до 7 рабочих дней) (?) |
| 13\* | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Банковский мост  (до 3-х рабочих дней) |
| 14 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Заповедной ул. через реку Каменку |
| 15 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Стенки набережной реки Ждановки у дома 7 |
| 16 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 17 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 18 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 19 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки от д.199  до Мало - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 20 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 21 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 22 | Первенство мира и Европы  по водно-моторному спорту в классе «Формула будущего», «мотолодка с надувными  бортами - скоростное маневрирование («Д», 1-5 класс», «мотолодка с надувными бортами – салом («Д», 1-5 класс)) | 01-31 | КФКиС | Акватория реки Невы, прилегающая к яхт-клубу «Восточный» (Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект д.10) |
| 23 | Международная маршрутная гонка «Санкт-Петербург – Орешек» River-marathon в классах PR1, PR2, PR3, PR4, Free | 01-31 | КФКиС | Акватория р. Невы |
| 24 | Этап международной серии регат «Extreme Sailing Series» | 01-31 | КФКиС | Акватория реки Невы у Петропавловской крепости |
| 25? | Первенство мира по парусному спорту в олимпийском классе RS:X | 01-31 | КФКиС | по назначению |
| 26? | Матчевая встреча по гребному спорту Санкт-Петербург-Москва | 03-04 | КФКиС | р. Малая Невка |
| **СЕНТЯБРЬ (закрытие участка акватории для движения судов)** | | | | |
| 1 | Окраска металлоконструкций пролетных строений моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Екатерингофский мост |
| 2 | Ремонт балок пролетного строения | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост Шаумяна |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Зеленый мост через  р. Мойку  (до 4 квартала 2020г.) |
| 4 | Ремонт балок пролетного строения, окраска промежуточных опор | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Поселковый мост |
| 5 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Камышинский мост |
| 6 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Б.Горской  ул. В Горской через Горский ручей |
| 7 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда  в пос. Александровская через ручей |
| 8 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Доковый мост |
| 9 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок  от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км |
| 10 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | р. Глухарка участок от Лахтинского разлива  протяженностью 1,01 км |
| 11 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | Восточный канал Юнтоловской дачи,  участок на 100 метров  юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км |
| 12 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | Муринский ручей,  участок от пр. Руставели  до гражданского пр. |
| 13 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | Кронверкский канал  г. Кронштадт - участок  от Цитадельского шоссе  до д.12 Кронштадтской ул.. |
| 14 | Этап Кубка студенческой гребной лиги | 01-30 | КФКиС | Сестрорецкий разлив |
| **СЕНТЯБРЬ (ограничение с возможностью движения судов)** | | | | |
| 1 | Восстановление грунтонепроницаемости стенки набережной, очистка гранита, расшивка швов | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Смольная набережная |
| 2 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова, напротив  д.152 левый берег |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | 1-й Инженерный мост |
| 4 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | 1-й Елагин мост через  р. Ср. Невку  (до 4 квартала 2020 года) |
| 5 | Перекладка гранитных элементов карнизного камня, тротуаров, стенки, окраска перильных ограждений, очистка, расшивка швов. | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки,  от Ломоносова моста  до Лештукова моста (правый берег) |
| 6 | Окраска перил, очистка облицовки, расшивка швов. | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная канала Грибоедова,  от Казанского моста  до Кокушкина моста  (оба берега) |
| 7 | Ремонт, очистка, окраска металлоконструкций | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Пеньковый мост (г. Кронштадт) через Обводный канал |
| 8 | Ремонт металлоконструкций пролетных строений | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Семеновский мост |
| 9 | Ремонт гранитных элементов карниза моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Смоленский мост |
| 10 | Установка гранитных плит тротуаров, очистка и расшивка швов гранитных элементов стенки, устройство водоотвода | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная реки Смоленки  от моста Кораблестроителей до Наличного моста |
| 11 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова,  от д.131  до Могилевского моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| \*12 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Сенной мост  (до 7 рабочих дней) (?) |
| \*13 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Банковский мост (до 3-х рабочих дней) |
| 14 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Заповедной ул. через реку Каменку |
| 15 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Стенки набережной реки Ждановки у дома 7 |
| 16 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 17 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 18 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 19 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки от д.199  до Мало - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 20 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 21 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 22 | Этап международной серии регат «Extreme Sailing Series» | 01-30 | КФКиС | Акватория реки Невы у Петропавловской крепости |
| 23 | Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту в классе «мотолодка с надувными бортами - скоростное маневрирование  (1-5 класс)», мотолодка с надувными бортами – слалом  (1-5класс)» | 11-16 | КФКиС | Акватория реки Малой Невки, прилегающая к Лопухинскому саду  (г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.11) |
| **ОКТЯБРЬ (закрытие участка акватории для движения судов)** | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Торговый мост  (до 4 квартала 2020 года) |
| 2 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Зеленый мост через  р. Мойку  (до 4 квартала 2020г.) |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Камышинский мост |
| 4 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Б.Горской  ул. В Горской через Горский ручей |
| 5 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда  в пос. Александровская через ручей |
| 6 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок  от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км |
| 7 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | р. Глухарка участок от Лахтинского разлива  протяженностью 1,01 км |
| 8 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | Восточный канал Юнтоловской дачи,  участок на 100 метров  юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км |
| 9 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | Муринский ручей,  участок от пр. Руставели  до гражданского пр. |
| 10 | Дноочистительные работы | 01-31 | КПООС | Кронверкский канал  г. Кронштадт - участок  от Цитадельского шоссе  до д.12 Кронштадтской ул. |
| 11 | Санкт-Петербургский осенний гребной марафон | 06 | КФКиС | Каменный остров,  р. Крестовка, р. Б. Невка,  р. М. Невка |
| 12 | Соревнования погребному спорту «Кубок восьмерок» | 13 | КФКиС | Каменный остров,  р. Крестовка, р.Б. Невка, р.М. Невка |
| 13 | Открытое первенство гребного клуба «Знамя» | 20 | КФКиС | р. М. Невка |
| 14 | Соревнования по гребному спорту гандикап А.А. Злотникова | 27 | КФКиС | р. Малая Невка |
| **ОКТЯБРЬ (ограничение с возможностью движения судов)** | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт набережной | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова, напротив д.152 левый берег |
| 2 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | 1-й Инженерный мост |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | 1-й Елагин мост через  р. Ср. Невку  (до 4 квартала 2020 года) |
| 4 | Капитальный ремонт набережной | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова,  от д.131  до Могилевского моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 5\* | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Банковский мост  (до 3-х рабочих дней) |
| 6 | Капитальный ремонт моста | 01-31 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Заповедной ул. через реку Каменку |
| 7 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 8 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 9 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 10 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки от д.199  до Мало - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 11 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 12 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| **НОЯБРЬ (закрытие участка акватории для движения судов)** | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Торговый мост  (до 4 квартала 2020 года) |
| 2 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Зеленый мост через  р. Мойку  (до 4 квартала 2020г.) |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Камышинский мост |
| 4 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Б.Горской  ул. В Горской через Горский ручей |
| 5 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда  в пос. Александровская через ручей |
| 6 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок  от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км |
| 7 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | р. Глухарка участок от Лахтинского разлива  протяженностью 1,01 км |
| 8 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | Восточный канал Юнтоловской дачи,  участок на 100 метров  юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км |
| 9 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | Муринский ручей,  участок от пр. Руставели  до гражданского пр. |
| 10 | Дноочистительные работы | 01-30 | КПООС | Кронверкский канал  г. Кронштадт - участок  от Цитадельского шоссе  до д.12 Кронштадтской ул. |
| **НОЯБРЬ (ограничение с возможностью движения судов)** | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова, напротив  д.152 левый берег |
| 2 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | 1-й Инженерный мост |
| 3 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | 1-й Елагин мост через  р. Ср. Невку  (до 4 квартала 2020 года) |
| 4 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест» | Набережная канала Грибоедова,  от д.131  до Могилевского моста, правый берег (до 4 квартала 2020 года) |
| 5\* | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Банковский мост  (до 3-х рабочих дней) |
| 6 | Капитальный ремонт моста | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Мост по Заповедной ул. через реку Каменку |
| 7 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 8 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 9 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 10 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки от д.199  до Мало - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 11 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 12 | Капитальный ремонт набережной | 01-30 | СПб ГБУ «Мостотрест | Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег  (до 4 квартала 2020 года) |
| 13 | Международная маршрутная гонка «Ледяная гонка»  Санкт-Петербург–Усть - Ижора River-marathon в классах PR1, PR2, PR3, PR4, Free | 2-4 | КФКиС | Акватория р. Невы |

\* - при необходимости возможно временное закрытие участка акватории в период наименьшей интенсивности судоходства.

\*\* - возможно сокращение периода производства работ.